| OPDRACHTNEMER |
| --- |
| Opdrachtnemer | Gebroeders Van der Lee |
| Opgesteld door | Mike Heerekop |
| Versie | 1.0, Definitief |
| Datum | 7-01-2021 |
| Documentcode | - |
| RIJKSWATERSTAAT EN PROJECT |
| RWS district | Zuid-Nederland District Zuid-Oost |
| Contract- of vergunningnummer | 31132535 |
| Korte projectnaam / toelichting | Meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Zuidoost. |
| Soort werk | Aan de A76 HRL worden spoedreparaties uitgevoerd aan het viaduct Daelderweg, de verkeerssignalering en wegdek. |
| DATUM EN TIJD |
| Startdatum en tijd (UITVOERINGSNACHT) | vrijdag 19 Februari 2021 / 21:00 uur |
| Einddatum en tijd | zaterdag 20 Februari 2021 / 08:00 uur |
| Startdatum en tijd (RESERVE) | donderdag 25 Februari 2021 / 21:00 uur |
| Einddatum en tijd | vrijdag 26 Februari 2021 / 06:00 uur |
| VERKEERSMAATREGELEN |
| Verkeershinderklasse | 3 |
| Verkeershindercategorie | C |
| Omleiding (van, via, naar) | Omleidingen conform tekening 3847-2265-T-A76-OML-002: Voor verkeer op de A76 HRL richting Eindhoven wordt ter hoogte aansluiting 7 Simpelveld een omleiding ingesteld via de route N281 ( N300 ( N274 ( N297 ( A2. Voor verkeer op de A76 HRL richting Heerlen-Noord wordt ter hoogte aansluiting 7 Simpelveld een omleiding ingesteld via de route N281. Verkeer op de A76 HRL ter hoogte van knooppunt Kunderberg richting Antwerpen en Eindhoven wordt omgeleid via de route A79 ( A2. Op de A79 ter hoogte van aansluiting 4 Hulsberg wordt een omleiding ingesteld voor verkeer richting Nuth en Spaubeek. Verkeer op de A79 richting Eindhoven en Antwerpen wordt ter hoogte van knooppunt Kunderberg omgeleid via de route Welterlaan ( N281. Voor verkeer ter hoogte van de oude afrit 5 Nuth wordt een lokale omleidingsroute ingesteld via de route Stationsplein ( Van Eynattenweg (N298) ( Daelderweg ( turbo verkeersplein aansluiting 5 Nuth ( A76 / N300 |
| Aantal gehinderden (vtg) | Indicatie aantal gehinderden doordeweekse nachtafsluiting A76 HRL circa ( 3.181 mvt (<10.000 mvt) |
| Vertraging door filevorming (minuten) | Op basis van de uitgevoerde analyse (bijlage 20201204 A76 HRL viaduct Daelderweg - verkeerskundige onderbouwing 01) blijkt dat de voorgenomen in te stellen omleidingsroutes voldoende capaciteit hebben om het extra verkeersaanbod van de afgesloten A76 HRL gedurende de werkzaamheden zonder doorstromingsproblemen te kunnen verwerken. De fysieke afsluiting van de A76 HRL bij de oude aansluiting 5 Nuth levert geen risico op voor de afwikkeling van het verkeer. |
| Vertraging door omrijden (minuten) | De extra reistijden van de te volgen omleidingen zijn bepaald op basis van Google Maps. Afhankelijk van de te volgen omleiding is de extra reistijd circa 10 minuten, bij normale verkeersdrukte. |
| Intensiteits/Capaciteits toets | Zie bijlage 20201204 A76 HRL viaduct Daelderweg - verkeerskundige onderbouwing 01 voor de hinderanalyse van de doordeweekse nachtafsluiting. |
| Relaties met andere werken | Er zijn op dit moment geen relaties bekend met andere werken die invloed hebben op dit verkeersmaatregelenplan. Mogelijk komen deze nog naar voren bij het informeren van de betrokkenen (stakeholders). |
| Relaties met evenementen | In verband met de geldende ‘corona maatregelen’ zijn alle grote evenementen tot zeker 1 september 2020 afgelast. Er zijn vooralsnog dan ook geen evenementen bekend die invloed hebben op voorliggende SLOT-aanvraag. |
| Relaties met vakantie | n.v.t. |
| Overige verkeersmaatregelen | - |
| Bijgevoegde tekening omleidingen | 3847-2265-T-A76-OML-002 |
| Bijgevoegde tekening verkeersmaatregelen | 3847-2265-T-A76-AFZ-001( afzetting A76 HRL bij Knp. Kunderberg 3847-2265-T-A76-AFZ-002 ( afzetting A76 HRL nieuwe afrit 5 Nuth |
| Bijzonderheden | n.v.t. |
| Opmerkingen | n.v.t. |

| GEGEVENS LOCATIE |
| --- |
| Van locatie | Naar locatie |
| Wegnummer | A76 | Wegnummer | A76 |
| Wegzijde | HRL | Wegzijde | HRL |
| Van hm. | 12,450 | Naar hm. | 10.150 |
| Wegnummer | A76 | Wegnummer | A76 |
| Wegzijde | HRL | Wegzijde | HRL |
| Van hm. | 19,200 | Naar hm. | 14,600 |
| Wegnummer | A76 vw n | Wegnummer | A76 vw n |
| Wegzijde | HRL | Wegzijde | HRL |
| Van hm. | 18,85n | Naar hm. | 18,70n |
| Wegnummer | A79 vw k | Wegnummer | A79 vw k |
| Wegzijde | HRR | Wegzijde | HRR |
| Van hm. | 17,4k | Naar hm. | 17,75k |

| AFSTEMMING MET STAKEHOLDERS |
| --- |
| Wegbeheerders Rijkswaterstaat | District Zuid- Oost | Wendy Dekkers Wendy.dekkers@rws.nl |
|  | Rijkswaterstaat Zuid Nederland | Marijn Laugs martijn.laugs@rws.nl Theo van der Leek theo.vander.leek@rws.nl |
|  | RWS Regio ZN | John Schoenmakers john.schoenmakers@rws.nl |
|  | RWS Zuid Nederland (communicatie adviseur) | Willemijn van Kessel willemijn.van.kessel@​rws.nl |
| Provincie | Limburg | Jeroen Spaetgens jglp.spaetgens@prvlimburg.nl ook via verkeersveiligheid@prvlimburg.nl |
| Gemeente | Gemeente Beekdaelen | Bram Teeuwen b.teeuwen@beekdaelen.nl |
|  | Gemeente Heerlen | Ruud Schmeitz r.schmeitz@heerlen.nl |
| Bereikbaarheid voor hulpdiensten (nood- en hulpdiensten met PRIO 1 kunnen tijdens de werkzaamheden met gepaste snelheid door het werkvak rijden) | Veiligheidsregio Limburg-Zuid | info@vrzl.nl, meldkamerbrandweer@gmkl.nl |
|  | Koninklijke Marechaussee Brigade Limburg Zuid | Frans Libbers BrigadeLimburgZuidBIK.KMAR@mindef.nl |
|  | Ambulancezorg Limburg Zuid | Joop Deriks wegafsluiting@ggdzl.nl |
|  | Politie Limburg | John Hoofs John.hoofs@politie.nl |
| Openbaar vervoer | Geen conflict. Openbaar vervoer maakt geen gebruik van de rijksweg A76 HRL. |
| Bedrijven | Bedrijven worden door omgevingsmanagement op de hoogte gesteld. |
| Tankstation(s) | n.v.t. |
| Bewoners | Bewoners worden via de gemeente en vooraankondigingen op de hoogte gesteld. |
| COMMUNICATIE |
| Vooraankondigingborden tekst | A76 dicht vr. 12 Febr. 21-8h |
| Vooraankondiging plaatsingsdatum | Vrijdag 29 Januari |
| Lichtkranten | n.v.t. |
| Inzet DRIP’s | Nee |
| Regelscenario vereist (A,B,C werken) | Nee |
| Factsheets | Nee |
| Overig, namelijk | -- |
| TELEFOONNUMMERS BETROKKENEN |
| Uitvoerder hoofdaannemer | Olaf van Leipsig, 06 – 40 27 85 44 (Van der Lee) |
| Senior uitvoerder onderaannemer | Bennie Wessels, 06 – 39 08 53 53 (Van der Lee) |
| Aannemer verkeersmaatregelen | Van der Lee |
| Calamiteitennr. aannemer (24/7) |  |
| ONDERTEKENING |
| Akkoord omgevingsmanager RWS (naam, datum) |  |
| IN TE VULLEN DOOR WEGBEHEERDER RIJKSWATERSTAAT |
| Akkoord wegbeheerder (naam, datum) |  |
| SPIN fasenummer (UITVOERINGSNACHT) | 8546.135 |
| SPIN fasenummer (RESERVE) |  |